UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

Departamento de Computação — COMP0503 Engenharia de Software

✈

SkyPass

Sistema de Venda de Passagens Aéreas

Plano de Projeto — Parte P1

Professor: Dr. Michel dos Santos Soares

Turma: T01  |  Período: 2026.1

Data de entrega: 17 de abril de 2026

Equipe:

[Nome dos integrantes do grupo]  —  Participação: 100% cada

# 1. Introdução

O presente documento constitui o Plano de Projeto do sistema SkyPass, desenvolvido no âmbito da disciplina de Engenharia de Software (COMP0503) da Universidade Federal de Sergipe, sob orientação do Prof. Dr. Michel dos Santos Soares.

O SkyPass é um sistema web completo para venda de passagens aéreas, modelado a partir das funcionalidades reais oferecidas pelas principais companhias aéreas do mercado. O sistema tem como premissa entregar ao usuário final uma experiência comparável à de plataformas como LATAM, Gol e Azul: pesquisa e reserva de voos, gestão de reservas, check-in online, programa de fidelidade, gerenciamento de bagagem e suporte ao cliente.

A motivação para o desenvolvimento deste sistema advém da relevância do setor de aviação civil no Brasil, que movimenta dezenas de milhões de passageiros anualmente, e da crescente digitalização dos processos de compra de passagens, com mais de 80% das reservas realizadas por canais digitais. O SkyPass busca consolidar em uma única plataforma todas as funcionalidades necessárias para o ciclo completo de uma viagem aérea.

# 2. Problema a Ser Resolvido

O escopo do problema abrange a necessidade de uma plataforma digital completa que centralize e automatize todos os processos de uma companhia aérea voltados ao cliente. Os problemas identificados que o SkyPass resolve são:

- Fragmentação de canais: passageiros são obrigados a usar múltiplos sistemas para pesquisar, reservar, fazer check-in e gerenciar sua viagem.

- Ineficiência operacional: processos manuais de check-in e gestão de assentos geram filas e retrabalho.

- Falta de visibilidade em tempo real: ausência de informações atualizadas sobre disponibilidade de voos, status de voo e alterações de itinerário.

- Dificuldade no gerenciamento de programas de fidelidade: integração precária entre compras e acúmulo de milhas.

- Experiência do usuário fragmentada: interfaces distintas para cada etapa da jornada do passageiro.

O SkyPass propõe resolver esses problemas por meio de uma plataforma web única, coesa e orientada à experiência do usuário, integrando todos os fluxos desde a busca do voo até o embarque.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web de venda de passagens aéreas com funcionalidades reais e completas, abrangendo todo o ciclo de vida da jornada do passageiro — da pesquisa ao desembarque —, aplicando as técnicas e processos de Engenharia de Software estudados na disciplina.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Implementar módulo de busca e reserva de voos com filtros avançados (data, origem, destino, número de passageiros, classe).

- Desenvolver sistema de pagamento online integrado com múltiplas formas de pagamento (cartão de crédito, PIX, boleto).

- Criar módulo de check-in online com seleção de assentos e emissão de cartão de embarque digital.

- Implementar programa de fidelidade (milhas) com acúmulo, consulta e resgate de pontos.

- Desenvolver gerenciamento de reservas (alteração, cancelamento, reembolso) de acordo com as políticas de cada tarifa.

- Criar área de gerenciamento de bagagens extras com pagamento integrado.

- Implementar painel administrativo para gestão de voos, tarifas e relatórios operacionais.

- Aplicar arquitetura em camadas, padrões de projeto, modelagem UML e boas práticas de Engenharia de Software ao longo de todo o desenvolvimento.

# 4. Possíveis Soluções

## 4.1 Solução Proposta

A solução adotada é um sistema web desenvolvido com arquitetura cliente-servidor em três camadas (apresentação, negócio e dados), utilizando orientação a objetos e padrões de projeto consolidados. A interface será responsiva, acessível via navegadores desktop e mobile.

## 4.2 Alternativas Consideradas

| Alternativa | Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- | --- |
| Aplicativo Mobile Nativo | Alta performance, acesso a recursos nativos do dispositivo | Necessidade de manter versões iOS e Android, maior custo de desenvolvimento |
| Sistema Desktop | Maior controle sobre o ambiente de execução | Baixa acessibilidade, necessidade de instalação, incompatível com tendências do mercado |
| ✔ Sistema Web (Escolhida) | Acessível em qualquer dispositivo, manutenção centralizada, alinhado ao mercado | Requer conexão com internet; funcionalidades offline limitadas |

# 5. Componentes Necessários

## 5.1 Hardware

- Computadores dos membros da equipe (desenvolvimento e testes locais).

- Servidor de aplicação web (para deploy — pode ser serviço em nuvem gratuito, como Railway, Render ou Heroku).

- Banco de dados em servidor (instância gratuita PostgreSQL na nuvem, ex.: Supabase ou ElephantSQL).

## 5.2 Software

- Linguagem de programação: Python (Django) ou Java (Spring Boot) com orientação a objetos.

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (framework Vue.js ou React).

- Banco de dados: PostgreSQL (relacional, gratuito).

- Controle de versão: Git + GitHub.

- Modelagem UML: StarUML ou Astah.

- Gerenciamento do projeto: GitHub Projects ou Trello.

- Ambiente de desenvolvimento: VS Code ou IntelliJ IDEA.

- Servidor web de desenvolvimento: embutido no framework (Django Dev Server / Spring Boot Embedded Tomcat).

## 5.3 Recursos de Comunicação

- Repositório Git compartilhado (GitHub).

- Canal de comunicação da equipe (WhatsApp ou Discord).

- Reuniões semanais via Google Meet.

# 6. Equipe

A equipe é composta por 6 a 7 alunos do curso de Ciência da Computação da UFS, com habilidades em programação orientada a objetos, banco de dados e desenvolvimento web. Cada membro é responsável por uma fatia vertical do sistema (um módulo completo — frontend + backend + banco de dados), conforme orientação do professor.

| Papel | Responsável | Módulo / Área | Habilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder / Arquiteto | [Nome do integrante] | Arquitetura geral + Módulo de autenticação e usuários | Liderança, arquitetura, Git |
| Desenvolvedor 1 | [Nome do integrante] | Busca e reserva de voos | Lógica de negócio, OO |
| Desenvolvedor 2 | [Nome do integrante] | Pagamento e emissão de bilhete | Integração de pagamentos, segurança |
| Desenvolvedor 3 | [Nome do integrante] | Check-in online e seleção de assentos | UI/UX, JavaScript |
| Desenvolvedor 4 | [Nome do integrante] | Programa de fidelidade (milhas) | Banco de dados, regras de negócio |
| Desenvolvedor 5 | [Nome do integrante] | Gerenciamento de bagagens e serviços extras | Backend, OO |
| Dev / Tester | [Nome do integrante] | Painel administrativo + Testes | Testes, banco de dados |

# 7. Cronograma

O projeto segue o calendário da disciplina, dividido em 4 partes (P1 a P4), com entregas incrementais.

| Fase | Principais Atividades | Início | Fim | Entrega (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 — Planejamento | Plano de Projeto, definição de escopo, equipe, cronograma e riscos | 25/03 | 17/04 | P1: Plano de Projeto (17/04) |
| P2 — Requisitos e Análise | IEEE 830, Casos de Uso, Diagrama de Classes (análise), MOR, Protótipo de telas | 18/04 | 13/05 | P2: Requisitos e Análise (13/05) |
| P3 — Design e Arquitetura | Diagrama de Classes (projeto), Diagramas dinâmicos, Arquitetura ISO 42010 | 14/05 | 23/06 | P3: Design e Arquitetura (23/06) |
| P4 — Implementação e Testes | Codificação de todos os módulos, integração, testes, validação | 24/06 | 15/07 | P4: Software executável (10 ou 15/07) |
| Apresentação Final | Demonstração do software em execução para o professor | 10/07 | 15/07 | Apresentação (por sorteio) |

# 8. Riscos

A seguir são identificados os principais riscos do projeto, com análise de probabilidade e impacto, e estratégias de mitigação:

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Dificuldade de integração entre módulos desenvolvidos por membros diferentes | Alta | Alto | Estabelecer interfaces claras e contratos de API desde a fase de análise; reuniões semanais de integração. |
| R02 | Desistência ou baixa participação de membros da equipe | Média | Alto | Divisão vertical de tarefas; manter o professor informado sobre a situação do grupo o quanto antes. |
| R03 | Escopo maior do que a capacidade da equipe no prazo | Alta | Médio | Priorizar funcionalidades essenciais (MVP); revisar o escopo na entrega P2 se necessário. |
| R04 | Dificuldades técnicas com tecnologias desconhecidas | Média | Médio | Reservar tempo para protótipos técnicos na fase P1; consultar o professor. |
| R05 | Perda de código por falta de controle de versão | Baixa | Alto | Uso obrigatório do Git com commits frequentes e repositório remoto no GitHub. |
| R06 | Requisitos mal compreendidos gerando retrabalho | Média | Alto | Revisão em grupo do documento IEEE 830 antes da entrega P2; validação com o professor. |
| R07 | Problemas com banco de dados em produção | Baixa | Médio | Usar ambiente de produção gratuito confiável (Supabase/Render) e realizar backup periódico. |

# 9. Interfaces e Dependências

## 9.1 Interfaces Externas

- Gateway de pagamento (simulado): integração com API de pagamento para processamento de cartões de crédito e PIX.

- Serviço de e-mail (SMTP): envio de confirmações de reserva, cartão de embarque e notificações.

- Serviço de geração de QR Code / PDF: emissão digital do cartão de embarque.

## 9.2 Dependências Internas

- O módulo de check-in depende do módulo de reservas (uma reserva precisa existir antes do check-in).

- O programa de fidelidade depende do módulo de pagamento (milhas são creditadas após pagamento confirmado).

- O módulo de bagagens extras depende do módulo de reservas e de pagamento.

## 9.3 Dependências com a Disciplina

- Entrega P1 (17/04): base para todas as entregas seguintes.

- Entrega P2 (13/05): requisitos e análise são pré-requisito para o design da P3.

- Aulas de dúvidas: 15/04, 08/05, 27/05 e 19-26/06.

# 10. Estimativas de Custo

Por se tratar de um projeto acadêmico, os custos são compostos principalmente pelo esforço da equipe. O cálculo abaixo é uma estimativa baseada em horas de trabalho.

| Categoria | Horas/membro | Nº membros | Total (h) | Custo estimado* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentação e modelagem (P1+P2+P3) | 15h | 7 | 105h | R$ 0,00 (acadêmico) |
| Implementação e testes (P4) | 40h | 7 | 280h | R$ 0,00 (acadêmico) |
| Reuniões e coordenação | 6h | 7 | 42h | R$ 0,00 (acadêmico) |
| Apresentação final | 4h | 7 | 28h | R$ 0,00 (acadêmico) |
| TOTAL |  |  | 455h | R$ 0,00 (acadêmico) |

*Ferramentas e infraestrutura utilizadas são gratuitas (GitHub, VS Code, PostgreSQL, StarUML Community, etc.). Custo monetário real do projeto: R$ 0,00.

# 11. Questões em Aberto e Decisões Pendentes

| # | Questão em Aberto | Responsável | Prazo para decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Definição da linguagem de backend (Python/Django vs Java/Spring Boot) | Líder / Equipe toda | Até 01/04/2026 |
| Q2 | Escolha do framework de frontend (React vs Vue.js) | Desenvolvedor 3 (responsável por frontend) | Até 01/04/2026 |
| Q3 | Definição do serviço de hospedagem em nuvem para deploy | Líder + Desenvolvedor 5 | Até 15/04/2026 |
| Q4 | Escopo final do módulo de pagamento (simulado ou integrado com sandbox real) | Desenvolvedor 2 (módulo de pagamento) | Até 17/04/2026 |

SkyPass — Sistema de Venda de Passagens Aéreas  |  COMP0503 Engenharia de Software  |  UFS 2026.1